Diagramme de Gantt TER M2
Taches	Début	Durée/jour	Fin
1. Faire un état de l’art des sur les systèmes (architectures data/logicielle) de traitement de données horodatées	Mercredi 23/11/2022	8	Mercredi 30/11/2022
2. Faire un état de l’art sur les méthodes d’apprentissage (statistiques / machine learning) adaptées aux séries temporelles en flux	Mercredi 30/11/2022	21	Mercredi 21/12/2022
3. Proposer une architecture et un pipeline de traitement pour développer des applications	Mercredi 21/12/2022	14	Mercredi 04/01/2023
4. Développer une application avec un jeu de données réel	Mercredi 04/01/2023	14	Mercredi 18/01/2023
5. Déployer cette application sur l’architecture proposée	Mercredi 18/01/2023	14	Mercredi 01/02/2023
6. Rapport	Mercredi 01/02/2023	8	Mercredi 08/02/2023

Diagramme de Gantt TER M2